|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:** |  |  |
| И.о Руководителя Администрации  МО «Северо-Байкальский район» | | |
|  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мануйлов Ю.А. |  |  |
| " 01 " марта 2023 г. | |  |
|  | | |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район»

«Переселение граждан из аварийного

жилищного Фонда признанного таковым

до 1 января 2017 года в муниципальном

образовании «Северо-Байкальский район»

**в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия в 2022 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» |
| Отчётный год | 2022 |
| Дата составления отчета | 01.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель | Специалист 2 кв. уровня МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Татарникова Надежда Владимировна, тел. (301-30) 47-575,  E-mail: tatarnikova-nadezhda[@mail.ru](mailto:sbsx@mail.ru) |

**Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы Муниципального образования «Северо-Байкальский район» ««Переселение граждан из аварийного жилищного Фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район», достигнутые за отчетный период 2022 год.**

**1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:**

В 2022 году по муниципальной программе Муниципального образования «Северо-Байкальский район» ««Переселение граждан из аварийного жилищного Фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район», предоставлено 1 возмещение за жилое помещение за счет бюджетных средств на общую сумму 3683,6 тыс руб. в том числе: федеральный бюджет- 3610,0 тыс. руб., республиканский – 66,3 тыс.руб., местный бюджет – 7,3 тыс .руб. Возмещение за аварийное жилое помещение предоставлено собственника в п. Нижнеангарск

**1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:**

Задача- обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, а также обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах решалась путем выполнения следующих мероприятий:

- предоставление собственнику возмещения за изымаемое жилое помещение, предоставляемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

-заключено соглашение с Министерством строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия о предоставлении субсидии из бюджета Республики Бурятия бюджету Администрации МО «Северо-Байкальский район» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» от «30» сентября 2022 г. № 119-04/С-2022/М.

Раздел 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Программа направлена на оказание государственной поддержки собственникам и граждан занимающих жилые помещения по договору социального найма. Финансирование программы производилась за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов.

Мероприятия Программы выполнялось в объеме одного возмещения за жилое помещения профинансированы не в полном объеме. т.к выделение денежных средств производилось в соответствии с заявленными требования закона, (дома являющиеся блокированной застройки не могут быть расселены Фондом),в связи с этим финансирование произведено в сумме 3683,6 тыс. рублей.

**Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 29.12.2021 № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом вносимых изменений

На реализацию мероприятия в 2022 году по уточненному плану ассигнований предусмотрено 4533,6 тыс. руб. бюджетных средств.

Кассовые расходы составили 3683,6 тыс. рублей или 81,3% к годовым назначениям. Остаток денежных средств образовался в связи с уточнёнными данными по Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.12.2022 Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

**Раздел 4. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу**

С 2017 года программа в районе не реализовывалась, в 2022 года в соответствии с Постановление Правительства РБ от 05.04.2019 N 170 "Об утверждении Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 2019 - 2024 годов" разработана новая программа для переселения и ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район».

В 2022 году Администрацией МО «Северо-Байкальский район была разработана муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного Фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» от 05.05.2022г. № 82 в соответствии с утвержденным постановлением № 271 от 29.12.2021 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северо-Байкальский район». Изменений, внесенных в муниципальную программу в отчетном году внесено не было.

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**Муниципального образования «Северо-Байкальский район» ««Переселение граждан из аварийного**

**жилищного Фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»», достигнутые за отчетный период 2022 год.**

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <\*> | Ед. изм. | Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора  Ст.5/ст.4\*  100, <1> | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год) | Объем финансирования (кассовое исполнение) | Уровень финобеспечения (Vфин)  Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R)  R = U / Vфин | Качественная оценка реализации муниципальной программы  (R > 0,8 эффективная)  (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)  (R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | *Подпрограмма 1* **«Переселение граждан из аварийного жилищного Фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество жителей, планируемых к переселению в период реализации данной программы | Чел | 14 | 1 | 7,15 |  | х | х | х | х |  |
| 1.2 | Количество расселяемых жилых помещений | Помещения | 5 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расселяемая площадь | Кв.м | 553,9 | 76,6 | 13,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  | U =0/3=0 | 4533,6 | 3683,6 | Vфин = Vf / 3686,6/4533,6=0,813 | U =0/0,813=0 | R < 0,6 не эффективная |

<1> Показатель считается выполненный в пределах от 98 % до 100%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица N 2

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R < 0,6 | не эффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

Таблица N 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств | нет |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | нет |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | нет |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | нет |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | да |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица N 4

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R < 0,6 | В 2021 году расход по программе отсутствовал |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного**

**жилищного Фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном**

**образовании «Северо-Байкальский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R < 0,6 | Не эффективная | Отсутствует средства не выделялись | не эффективная |  |

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год**

Таблица N 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного Фонда признанного таковым до 1 января 2017 года в муниципальном  образовании «Северо-Байкальский район»», | 2022-2023 | Татарникова Н.В- старший специалист МКУ «КУМХ» | 98 | R < 0,6 | R < 0,6 | Не эффективная | Не реализовывалась | Закрыть реализацию программы. перевести аварийные многоквартирные дома в программу БАМ |