

**Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан**

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29.12.2023г. № 320**

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в муниципальный краткосрочный

план реализации Республиканской программы

«Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Бурятия, на 2014-2043годы» на 2020-2023 гг.

(период реализации 2020-2023гг), утвержденный постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 04.03.2020г. № 47

В соответствии с приказом Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики от 13.12.2023 г. № 06-ПР284/23 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 08.05.2019 № 06-ПР88/19 «Об утверждении Республиканского краткосрочного плана реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия (период реализации 2020-2023гг.)», в связи с отказом собственников многоквартирного дома (далее - МКД) расположенного по адресу: Северо-Байкальский район, пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 5 от капитального ремонта общего имущества систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения и оформлением Акта от 13.10.2023г. об установлении фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043годы» на 2020-2023гг.», утвержденный постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» № 47 от 04.03.2020г., изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления администрации МО «Северо-Байкальский район» от 24.01.2022г. № 14 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Северо-Байкальский район» № 47 от 04.03.2020г. «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043годы»на 2020-2023годы в МО «Северо-Байкальский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» (Мануйлов Ю.А.)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию).

**Глава – Руководитель И.В. Пухарев**

Исп.:Михнеева Ю.А

Тел.:8(30130)47-575

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |

Приложение к постановлению администрации

МО «Северо – Байкальский район» от 29.12.2023 № 320

Муниципальный краткосрочный план

реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Республики Бурятия» на 2020-2022 год в МО «Северо-Байкальский район» (реализация в 2020-2023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п МКД  Адрес МКД | Год | | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | | Стоимость разработки проектной документации руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения | | |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | разработки проектной документации | ремонтных работ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Итого 2020 год** |  |  |  |  |  | **1940,95** |  |  | **70413,82** | | **25325,87** | **95739,69** |  |  |  |  |
| пгт. Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.29 | 1990 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 1057,9 | 741,8 | Ремонт системы водоотведения | 70413,82 | |  | 70413,82 | 66,56 |  |  | 2021 |
| пгт. Нижнеангарск, ул.Победы, д.6 | 1977 | нет данных | 3.1.1. | дерево | 2 | 883,05 | 541,6 | Ремонт системы отопления |  | | 25325,87 | 25325,87 |  | 28,68 | 2020 |  |
| **Итого 2021 год** |  |  |  |  |  | **3969,64** |  |  | **1583498,36** | |  | **1583498,36** |  |  |  |  |
| пгт. Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.1 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | кирпич | 4 | 1128,53 | 847,9 | Ремонт системы отопления | 431448,30 | |  | 431448,30 | 382,31 |  |  | 2022 |
| пгт. Новый Уоян, ул.70 лет Октября, д.5 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | кирпич. | 4 | 1 430,805 | 775,9 | Ремонт системы отопления | 547012,97 | |  | 547012,97 | 382,31 |  |  | 2022 |
| пгт.Новый Уоян, улю70 лет Октября, д.6 | 1988 | Нет данных | 2.2.2. | кирпич | 4 | 1410,305 | 747,4 | Ремонт системы отопления | 605037,09 | |  | 605037,09 | 429,01 |  |  | 2022 |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |